附件4

危险化学品安全专项整治三年行动实施方案

为加强危险化学品安全专项整治，进一步提升危险化学品领域本质安全水平，根据《前场镇安全生产专项整治三年行动计划》，结合全镇危险化学品安全生产工作实际，制定本实施方案。

一、工作目标

牢固树立“安全第一、生命至上”的发展理念，大力推进企业本质安全体系建设，从根本上消除危险化学品事故隐患，科学有效管控安全生产风险。进一步完善落实危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节相关安全监管责任，消除监管盲区漏洞；强化企业主体责任落实，建立以风险分级管控和隐患排查治理为重点的危险化学品安全预防控制体系。确保危险化学品本质安全水平明显提升，生产安全事故得到有效遏制，为维护人民群众生命财产安全和社会稳定提供有力安全保障。

二、主要任务

（一）重点解决突出问题降低重大安全风险，全面提升危险化学品企业本质安全水平。

1．推进本质安全体系建设，提升企业安全生产水平。加快推进《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》全面落实，推进企业本质安全体系建设，提升企业本质安全水平。2020年7月10日前，结合我镇实际，进一步完善我镇实施方案，倒排时间表，督促指导危险化学品企业制定实施方案并全面实施，2022年底前全部建成本质安全型企业。

2．加强从业人员教育培训，逐步提升从业人员专业素质。对危险化学品企业主要负责人每年至少集中开展一次法律意识、风险意识和事故教训的警示教育；按照危险化学品企业主要负责人安全生产管理知识重点考核内容，每年对危险化学品企业主要负责人至少进行一次考核，考核和补考均不合格的，不得担任企业主要负责人。危险化学品企业按照《关于高危行业领域安全技能提升行动计划的实施意见》，开展在岗员工安全技能提升培训，在岗和新招录从业人员100%培训考核合格后上岗，特种作业人员必须满足学历要求并100%持证上岗，培训考核不合格的不得上岗，按照新上岗人员培训标准离岗培训；2021年底前安排10%以上的重点岗位职工（包括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能晋级培训，2022年底前从业人员中取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例要达到30%以上。

（二）强化各项工作措施，推动企业落实主体责任。

1．全面推进安全生产标准化建设。积极培植安全生产标准化示范企业，推进安全生产标准化建设内容和日常执法检查重点内容有机结合，持续改进企业安全管理。安全生产许可证颁发一年以上的危险化学品生产企业，必须完成安全生产标准化达标工作。

2．优化分级分类执法，严格精准监管执法。按照分级分类要求，优化和精准执法，制定公布危险化学品企业执法计划，加大对重大隐患和安全生产违法行为的执法力度。强化事故责任追究，经事故调查明确应对事故负有责任的企业主要负责人、实际控制人和有关责任人员，及时移交司法机关依法追责。危险化学品企业主要负责人必须建立企业安全技术和管理团队，必须作出安全承诺并每季度向区应急管理部门报告安全生产履职及企业安全风险管控情况，不按规定作出安全承诺和定期报告安全生产履职及企业安全风险管控情况，或安全承诺和报告失实的，要依法依规对有关企业及其主要负责人实施联合惩戒，对因未履行安全生产职责受到刑事处罚或撒职处分的，依法对其实施职业禁入。对发生事故的危险化学品企业，要严格执行暂扣或吊销安全许可证的有关规定。

三、时间安排

从2020年7月至2022年12月，分四个阶段进行。

（ー）动员部署（2020年7月10日前）。涉及的相关企业要根据本方案要求，结合实际进一步细化分解各项工作任务，明确责任，广泛宣传发动，对专项整治工作全面动员部署。

（二）排查整治（2020年7月至12月）。涉及的相关企业要按照实施方案有关工作要求和任务安排，全面排查本企业内部安全风险隐患，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，制定时间表、路线图，坚持边查边改，加快推进实施，确保专项整治行动取得初步成效。

（三）集中攻坚（2021年）。镇政府要针对专项整治中的重点难点问题，专项攻坚、加强与有关部门沟通、督导检查等工作措施，强力推进问题整改。对于工作推进缓慢、工作责任不落实企业，及时督促整改；对于安全问题和隐患严重且经整改后仍不符合安全要求的企业，要坚决依法予以关闭退出，推动危险化学品安全风险管控能力得到明显提升。

（四）巩固提升（2022年）。涉及的相关企业对专项整治行动开展情况及时总结分析，对危险化学品安全整治好的经验做法要及时总结形成制度，广泛推广使用。

涉及的相关企业要及时对重点任务和工作计划完成情况进行评估，形成年度报告和三年行动报告并于相应年度11月20日前报镇安监办。

四、保障措施

（一）加强组织领导，强化组织保障。辖区内企业要高度重视，认真贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，建立危险化学品安全整治专项工作领导小组，及时研究专项整治行动中出现的问题，定期调度整治进展情况，协调解决专项整治行动中的重大问题；同时要细化分解专项整治行动方案各项任务，镇政府要明确压实责任，统筹推进本辖区企业危险化学品安全生产专项整治工作。

（二）加大政策支持，强化科技运用。镇政府积极争取有关危险化学品安全生产优惠扶持政策，引导危险化学品企业积极开展安全风险隐患排查治理、安全生产技术改造、自动化控制系统建设、智能化信息化水平提升、先进安全科技成果运用等。

（三）广泛宣传推动，强化示范引领。镇政府要充分利用广播、微信群、互联网等媒体，根据专项整治行动各阶段重点任务的进展，及时宣传推广好经验好做法，推动专项行动深入扎实有效开展。同时鼓励和引导广大群众特别是企业职工举报重大隐患和违法违规行为，积极引导社会公众参与支持，形成社会共治的良好局面。