附件2

2024年10大重点项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县级责任 领导 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚安国际花卉农特产品展示交易中心二期及数字农业创新应用中心建设项目 | 1．建设占地47.55亩的姚安国际花卉农特产品展示交易中心二期项目，建设内容主要为街区式花卉、农特产品交易区，包括花卉展销市场、盆景、盆花展销中心、农产品展销市场、商户仓库和服务站等，项目计划投资3.1亿元，年内计划完成投资0.6亿元。 2．建设姚安国际花卉农特产品展示交易中心数字农业创新应用中心1个，以实现对县内24个花卉基地、1个肉牛基地、3个蔬菜基地各类数据信息采集及监测，确保姚安国际花卉农特产品展示交易中心建成投入运营，计划投资0.6亿元。 | 张中晖 | 县农业农村局 | 县城镇投资开发有限公司 |
| 2 | 姚安县现代花卉产业园建设项目 | 建设2000亩切花月季温室大棚基地，其中包装车间100亩，冷库30亩，无土化栽培大棚1870亩，同步配套无土化基质栽培设施、水肥一体化设施、供暖设施、环控设施、自动分析定级设施、加工包装设施、冷藏保鲜设施及智能化品控管理设施，计划投资6亿元。 | 张中晖 | 县农业农村局 | 栋川镇、光禄镇、官屯镇人民政府 |
| 3 | 姚安县新能源建设项目 | 加快推进我县集中式光伏、屋顶分布式光伏、高峰寺风电、路光互补项目及集中式共享储能项目的规划建设，力争实现装机规模50万千瓦，年内投产并网30万千瓦。 | 李进财 | 县发展改革局 | 县自然资源局、县林草局、县水务局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县工业信息化商务科技局、县教育体育局、县卫生健康局、县城镇投资开发有限公司，各乡镇人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县级责任 领导 | 牵头部门 | 责任部门 |
| 4 | 姚安储能装备制造产业园建设项目 | 1．姚安县年产2GWh锂离子电芯生产线建设项目：建设3.32万平方米生产厂房、仓库及附属配套设施，购置安装锂离子电芯生产线1条，计划总投资15亿元。 2．投资8.4亿元的姚安储能装备制造产业园标准化厂房及基础设施建设项目，年内争取申报专债资金4亿元支持。 3．姚安储能集装箱生产加工建设项目：完成购置安装集装箱生产线2条及配套设施设备，计划总投资2000万元。 4．姚安远信200MW/400MWh独立储能示范项目：完成项目选址及前期工作，并开工建设，计划总投资16亿元。 | 昝 荣 | 县工业信息化商务科技局 | 县发展改革局、县财政局、县投资促进局、县城镇投资开发有限公司、姚安供电局 |
| 5 | 滇中天文科研科普教学基地建设项目 | 建设基地道路、供排水、排污等公共基础设施，建设天文馆、科研馆、科普园、观星台、游客中心、半山酒店、办公管理房及附属配套基础设施，项目规划投资16.75亿元，年内完成投资1.5亿元。 | 杨家仙 | 县文化和旅游局 | 县科协、县发展改革局、县住房城乡建设局、县自然资源局、县交通运输局、州生态环境局姚安分局、县水务局、县林草局、县教育体育局，光禄镇人民政府 |
| 6 | 光禄一宿一苍穹温泉旅游度假区项目 | 建设占地92亩的七星温泉度假酒店、姚安星度假酒店、星空集市、星际奇缘主题公园、太阳岛温泉野奢酒店、月亮岛温泉野奢酒店、星辰景观等项目，建设室外泡池120个，附属配套建设停车场、服务楼、休息大厅、餐厅、健身房、游泳池等功能区，并铺设温泉管道6900米。项目规划投资12.5亿元，年内完成投资3.2亿元。 | 杨家仙 | 县文化和旅游局 | 县发展和改革局、县工业信息化商务科技局、县住房城乡建设局、县自然资源局、州生态环境局姚安分局、县水务局、县林草局，光禄镇人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县级责任 领导 | 牵头部门 | 责任部门 |
| 7 | 姚安县水资源配置和安全保障工程 | 1．从红梅水库调水至县城百花冲水厂，新建取水口1座，新建供水管道36千米，计划总投资4.2亿元，年内计划完成投资6000万元。 2．对大跃进水库进行扩建，实现总库容130.4万立方米、生态用水量17.3万立方米，农业灌溉供水量103.9万立方米，总灌溉面积达3250亩，计划总投资7578.51万元，年内完成投资2000万元。 3．对普登河18.87平方千米水土流失面积和9.32千米河段（大平地村段、王朝村至张家村段及木瓜树至岔河村段）进行治理，全面提升防洪灌溉功能，计划总投资3660万元，年内计划完成投资3000万元。 | 张中晖 | 县水务局 | 县自然资源局、县林草局、州生态环境局姚安分局，栋川镇、太平镇、前场镇、弥兴镇、官屯镇人民政府 |
| 8 | 姚安至南华高速互联互通工程 | 全面完成姚安至南华高速姚安正线段20.34公里及6.44公里弥兴连接线路基、桥梁、隧道、路面及附属工程，并于2024年10月30日前实现并网通车运营，计划投资10.7亿元。 | 昝 荣 | 县交通运输局 | 县自然资源局、县林草局、州生态环境局姚安分局，栋川镇、太平镇、弥兴镇人民政府 |
| 9 | 姚安县农业生态环境治理项目 | 1．实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目：改造9个畜禽规模养殖场粪污处理设施，对9个畜禽养殖密集村庄建设粪污收集处置装置，检查井776座，管网51659米，沉淀池4900立方米，发酵池2000立方米，计划投资0.6亿元。 2．实施农村厕所革命：改造农村卫生户厕9500座，公厕31座，计划投资0.316亿元。 3．实施蜻蛉河（姚安段）水环境治理及缓冲带工程建设项目：新建生态隔离带15000平方米（宽1.2米），生态拦截沟6310米（宽1米），生态滞留塘3座，生态沟渠6123平方米（宽0.6米），氧化塘2座11.77亩，湿地1个面积61.73亩，处理规模为5000立方米/天，计划投资0.41亿元。 | 张中晖 | 县农业农村局 | 州生态环境局姚安分局，栋川镇、光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、大河口乡、适中乡、左门乡人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县级责任 领导 | 牵头部门 | 责任部门 |
| 10 | 姚安县城市更新项目 | 1．建设西片区城市综合体，含开发建设面积约14万平方米的商贸城和住宅小区，新建加油站1座，已建成的智慧农贸市场和智慧停车场投入运营。 2．实施老旧小区改造项目：改造15个老旧小区34栋417户，改造总建筑面积4.3619万平方米。 3．实施十字街棚户区改造，建设特色老街区。 4．实施县城城市防洪排涝（新增国债）项目和启动县城城市防洪排涝（二期）项目。以上4个项目计划总投资6亿元。 | 果学超 | 县住房城乡建设局 | 县发展改革局、县城镇投资开发有限公司，栋川镇人民政府 |